Stargard Szczeciński: Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4804802, faks 091 4804873 , strona internetowa www.powiatstargardzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wymurowanie ścian attyk z cegły pełnej na wysokość 30 cm z obustronnym tynkiem kat. II ponad wykonaną izolację termiczną dachu, 2) podmurowanie przestrzeni pomiędzy filarkami okiennymi na wysokość 50 cm wykonując ścianę z cegły pełnej o grubości 12 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trakcie realizacji robót budowlanych w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, których realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego. Zgodnie z Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 1 z dnia 9 października 2015 r., zakres robót obejmie: 1) wymurowanie ścian attyk z cegły pełnej na wysokość 30 cm z obustronnym tynkiem kat. II ponad wykonaną izolację termiczną dachu, 2) podmurowanie przestrzeni pomiędzy filarkami okiennymi na wysokość 50 cm z cegły pełnej o grubości 12 cm. Wykonując roboty budowlane polegające na dociepleniu dachu nad salą gimnastyczną oraz niższej części budynku, w której znajduje się siłownia i biblioteka, stwierdzono, że wysokość ścianek attyk po ułożeniu styropianu zmalała niemal do zera. W dokumentacji projektowej uwzględniona została izolacja ścian o grubości 22 i 24 cm, jednakże nie wzięto pod uwagę zbyt nisko wymurowanych ścian attyk, które po ułożeniu styropianu, jako warstwy izolacji ciepłochłonnej, zrównały się z ułożoną izolacją. Biorąc pod uwagę obowiązujące warunki techniczne oraz eksploatację budynku, nastąpiła konieczność podmurowania ścian attyk na wysokość około 30 cm ponad powierzchnię ocieplonego dachu. Ponadto, zaistniała konieczność podmurowania przestrzeni pomiędzy filarkami okiennymi na wysokość 50 cm z cegły pełnej o grubości 12 cm. Podmurowanie przestrzeni pomiędzy filarami okiennymi wynika ze znacznego wylasowania cegły, co ujawniło się w trakcie wymiany stolarki okiennej. Ubytki są tak znaczne, że konieczne jest uzupełnienie ich w tradycyjny sposób, poprzez przemurowanie. Wartość szacunkowa w/w robót została określona na kwotę 5 934,96 zł netto, co stanowi mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w ramach którego wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych Nr J/U/6/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. wynosi 1 520 894,83 zł brutto. W związku z tym, że zrealizowanie zamówienia podstawowego jest w tym przypadku uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, postanowiono przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b) ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- HYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2015 roku