Stargard Szczeciński: Zamówienie uzupełniające związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4804802, faks 091 4804873 , strona internetowa www.powiatstargardzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: 1) branży budowlanej: a) montaż daszku nad wejściem do pomieszczenia węzła cieplnego, b) naprawa zewnętrznych schodów wejściowych do siłowni oraz naprawa schodów wejściowych do części dydaktycznej budynku od strony dziedzińca, c) montaż cięgien do otwierania górnego skrzydła okiennego, 2) branży sanitarnej: a) izolacje poziomów rur instalacji c.o. w budynku szkoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trakcie wykonywanych robót termomodernizacyjnych, stwierdzono potrzebę wykonania następujących robót nie objętych dokumentacją projektową: 1) branży budowlanej: a) montaż daszku nad wejściem do pomieszczenia węzła cieplnego, b) naprawę zewnętrznych schodów wejściowych do siłowni oraz naprawę schodów wejściowych do części dydaktycznej budynku od strony dziedzińca, c) montaż cięgien do otwierania górnych skrzydeł okiennych w sali gimnastycznej, 2) branży sanitarnej: a) izolację poziomów rur instalacji c.o. w budynku szkoły. Potrzeba wykonania w/w robót została wskazana w Protokołach zalecających wykonanie robót uzupełniających nr 1 z dnia 12 października 2015 roku oraz nr 2 z dnia 14 października 2015 r. Konieczność naprawienia zewnętrznych schodów wejściowych do siłowni oraz do części dydaktycznej budynku (od strony dziedzińca), wynika z faktu, że obecny stan posadzki schodów może zagrażać bezpieczeństwu poruszających się po nich uczniów. Schody te mają liczne pęknięcia, wyszczerbienia i ubytki betonu. Dokumentacja projektowa nie przewidywała modernizacji w/w schodów. Mając jednak na uwadze względy estetyczne, eksploatacyjne oraz przede wszystkim bezpieczeństwo korzystających z nich osób, postanowiono naprawić schody do siłowni poprzez obłożenie ich płytkami, natomiast w schodach do budynku dydaktycznego postanowiono uzupełnić ubytki. W/w roboty nie mają bezpośredniego wpływu na wykonywaną termomodernizację budynku. Ponadto, postanowiono wykonać nowy daszek nad wejściem do węzła cieplnego. Ze względu na zły stan techniczny daszku, który nie nadaje się do powtórnego wykorzystania, konieczne jest wykonanie nowego. Rozwiązanie takie pozwoli na odprowadzanie wód deszczowych oraz zapobiegnie gromadzeniu się wody i śniegu przed wejściem do pomieszczenia węzła cieplnego. W dokumentacji projektowej zamówienia podstawowego nie przewidziano wykonania nowego daszku. Poza tym, w trakcie wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej, stwierdzono, że część cięgien do otwierania okien jest technicznie niesprawna i nie nadaje się do ponownego zamontowania. W związku z tym, że obowiązujące warunki techniczne wymagają, aby okna otwierały się z poziomu podłogi, zdecydowano dwa uszkodzone cięgna wymienić na nowe. Natomiast, izolacja poziomów rur instalacji c.o. w budynku szkoły, podyktowana jest zaleceniem utrzymania niskiego poziomu strat ciepła na rurociągach przewodowych, a tym samym osiągnięcia właściwej temperatury w pomieszczeniach. Wymogi dla montażu izolacji termicznej regulują - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe dział 11 punkt 26 - rurociągi poziome, rozdzielacze oraz główne piony wznośne powinny mieć izolację cieplną. Grubość izolacji i jej współczynnik przewodzenia ciepła reguluje rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dokumentacji technicznej nie ujęto tego zakresu robót. Wobec powyższego, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ w/w roboty polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, którego dotyczyło zamówienie podstawowe. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, numer sprawy WZ.272.6.2015. OC2. Wartość szacunkowa w/w robót została określona na kwotę 26 265,04 zł netto, co stanowi mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w ramach którego wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych nr J/U/6/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. wynosi 1 520 894,83 zł brutto.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- HYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2015 roku