Załącznik nr 10

do SIWZ

-projekt-

# UMOWA Nr ……………………….…………….

# o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …… ...............  2009 r. między:

Powiatem Stargardzkim z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Skarbowej 1, posiadającym NIP 854-22-28-620, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

...........................................................................

...........................................................................

a  .....................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...........................................................................

...........................................................................

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ...................., zatwierdzonego Uchwałą Nr ............... Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia ....................... 2009 r.

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Mieszka I 4, obejmująca termomodernizację budynku”.

§ 2. 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyodrębnia następujące

etapy robót:

1) I etap obejmujący:

a) płukanie instalacji co.,

b) montaż zaworów termostatycznych,

- II etap obejmujący:

a) wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV, z wymianą  parapetów wewnętrznych,

b) wymianę drzwi zewnętrznych

- ocieplenie stropodachu i wymianę pokrycia dachu o powierzchni 1 872,012 m2,

- remont kominów,

- ocieplenie ścian zewnętrznych o  powierzchni 3 279,11 m2,

- wymianę parapetów zewnętrznych,

- wymianę instalacji odgromowej,

h)  wykonanie opaski wokół budynku,

i)  roboty towarzyszące związane z remontem.

.

2.  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania                    i odbioru robót budowlanych, będące integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić organizację robót z dyrektorem szkoły                          i inspektorem nadzoru.

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zatwierdzony przez Inspektora nadzoru  stanowi  załącznik do niniejszej umowy.

II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§ 3.  Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy:

- przekazania placu budowy:

- rozpoczęcia realizacji robot na dzień:

- zakończenia robót w ramach:

a)    I-go etapu - ......................................... ,

b)   II-go etapu - ......................................... .

§ 4. 1.Wykonawca ustanawia:

1)  kierownika budowy w osobie - ...................................

posiadającego uprawnienia budowlane Nr ............................................................... ,

2) kierownika robót branży sanitarnej w osobie - .....................................................,  posiadającego uprawnienia budowlane ...................................................................,

3) kierownika robot branży elektrycznej w osobie - .................................................,

posiadającego uprawnienia budowlane Nr ............................................................... .

2.	Zamawiający powołuje inspektora nadzoru branży:

1)  konstrukcyjno - budowlanej w osobie –  ..........................................................................................................,

2) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie  -      ......................................................................................................... ,

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych   w osobie:     ............................................................................................................. .

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia, w formie pisemnej.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy.

§ 5. Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej oraz koszt zamontowania liczników elektrycznych i wody ponosić będzie Wykonawca.

§ 6. 1.	Wykonawca wykona roboty bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej parafowanego przez strony projektu, w której w szczególności określony będzie zakres robót, termin wykonania robót, terminy płatności oraz zapis stanowiący, że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia mu umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, jednak termin ten nie może być krótszy niż                3 dni.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona               w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ §5 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

6. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności            za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

## III. OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

§ 7. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy              i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć             w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialności cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku                                   z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie inwestycji.

§ 8. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów budowlanych               i urządzeń własnych.

- Wyroby budowlane i urządzenia własne Wykonawcy, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać jakości i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zapewni, na żądanie Zamawiającego, potrzebne oprzyrządowanie

i potencjał ludzki wymagane do zbadania jakości wykonanych robót, a także do sprawdzenia  ilości zużytych wyrobów budowlanych.

§ 9. 1.  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- prowadzenie dziennika budowy,

- do niezwłocznego informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- w wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich                                    w trakcie realizacji robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe, wypłacenie odszkodowania za zniszczenia.

§ 10. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istotnych wad (usterek) wykonywanych robót lub wbudowanych wyrobów budowlanych            i urządzeń, gwarancję na usterkowane roboty bądź urządzenia przedłuża się o okres gwarancji i rękojmi liczony od dnia zgłoszenia usterki, do dnia jej usunięcia,                a przypadku wymiany urządzenia o cały okres gwarancji.

- Strony ustalają, że okres rękojmi upłynie rok od upływu terminu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w terminie 3 dni roboczych, od daty powiadomienia go przez Zamawiającego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie wady, jakie wówczas zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznaczając  termin usunięcia wad, uwzględni rodzaj wady.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nie usunięte                          w  wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

- Nie później niż 45 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest z udziałem użytkownika oraz przedstawicieli Zamawiającego przeprowadzić szczegółowy przegląd gwarancyjny, obejmujący wykonane roboty.

IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11.1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w kwocie ..................... zł, w formie ............................................................................................................................... .

- Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach:

- 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru końcowego,

- 30% kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i rękojmi za wady.

#### V. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 12. 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru danego etapu robót, wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu.

2.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7  dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje i przedstawi skompletowane dokumenty, pozwalające inwestorowi na ocenę prawidłowości wykonania zamówionych robót budowlanych, w tym w szczególności dokumentacje powykonawczą, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób szczelności, wytrzymałości, dokumenty ustanawiające gwarancję jakości na wyroby budowlane i urządzenia wbudowane lub zamontowane w obiekcie i inne wymagane przepisami.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad bądź dokonać odbioru wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                                  z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bądź powierzyć wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.	Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, oraz terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

VI. WYNAGRODZENIE

§ 13. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego
wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu ilościowo-wartościowego,
sporządzonego w oparciu o obmiar robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru przy przyjęciu cen jednostkowych robót, cen wyrobów budowlanych i pracy sprzętu, elementów kosztorysowania i innych elementów, wynikających z oferty cenowej, nie większe jednak niż określone w ust. 2.

2.	Cena wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi:

.................. zł brutto (słownie: ................................zł), w tym należny podatek VAT, w wysokości .................................zł, z czego dla:

    - I- go  etapu - .....................................zł brutto,

    - II-go etapu - ..................................... zł brutto.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie:

- faktur przejściowych – za realizację I etapu robót oraz faktury  (jednej) za roboty realizowane w ramach II etapu,

- faktury końcowej.

Do powyższych faktur Wykonawca dołączy protokół odbioru robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez kierownika budowy, zgodny                             z harmonogramem rzeczowo – finansowym i sporządzony na podstawie  kosztorysów ilościowo – wartościowych.

- Zamawiający zapłaci za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty doręczenia faktur, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

- Do faktur, o których mowa w ust. 3 Wykonawca dołączy faktury wystawione przez Podwykonawców wraz z dowodami ich zapłacenia.

- W razie nie uregulowania przez Wykonawcę należności Podwykonawców                                w umówionym terminie, zapłata przez Zamawiającego faktur Podwykonawcy zwalnia                   z długu Zamawiającego względem Wykonawcy o wysokości zapłaconych kwot.

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia dodatkowe zostanie określone odrębną umową, pod warunkiem że dla udzielenia zamówień dodatkowych wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, z tym zastrzeżeniem, że przy przyjęciu elementów kosztorysowania zastosowane będą stawki nie wyższe od określonych w ust.8.

VII. KARY UMOWNE

§ 14. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §13 ust. 2 pkt 1) liczone za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu z §3 pkt 2 do dnia faktycznego rozpoczęcia robót włącznie,

- za niedotrzymanie terminów zakończenia poszczególnych etapów:

- w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za I etap, określonego w  § 13 ust. 2 pkt 1), liczone za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu określonego w § 3  pkt. 3 lit. a) do dnia odbioru robót włącznie,

- w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za II etap, określonego w  § 13 ust. 2 pkt 2), liczone za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu określonego w § 3 pkt. 3 lit. b) do dnia odbioru robót włącznie,

- za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi:

- w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za I etap, określonego w  § 13 ust. 2 pkt 1), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia ich faktycznego usunięcia włącznie,

- w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za II etap, określonego w  § 13 ust. 2 pkt 2), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia ich faktycznego usunięcia włącznie.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §13 ust. 2.

- Kwoty kar umownych zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za I etap, określonego w § 13 ust. 2 pkt 1), za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Wykonawcy placu budowy, liczone po upływie terminu określonego w § 3 pkt 1,

  - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za I etap, określonego w § 13 ust. 2 pkt 1),  za każdy dzień zwłoki  w rozpoczęciu odbioru robót I etapu, po upływie terminu określonego w § 12 pkt 2,

  - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za II etap, określonego w § 13 ust. 2 pkt 2), za każdy dzień zwłoki  w rozpoczęciu odbioru robót II etapu, po upływie terminu określonego w § 12 pkt 2.

### VIII. ZMIANA UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy                 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, wymienionych                        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do postępowania  nr............. zgodnie                z którą zawarto niniejszą umowę.

§ 16. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                       w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień,

- w razie powierzenia przez wykonawcę realizacji umowy lub części umowy osobie trzeciej bez zgody zamawiającego, o której mowa w § 6 ust.2,

- w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonania robót niezgodnie z projektem, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub                 w sposób rażący zagraża bezpieczeństwu pracowników,

- Wykonawca rażąco naruszył inne postanowienia umowy. Odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności               i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych wyrobów budowlanych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione pod rygorem uznania, że pozostawione mienie Wykonawcy zostało porzucone zamiarem wyzbycia się własności oraz powstania obowiązku zapłaty kosztów przechowywania i dozorowania tego mienia według stawek określonych przez Zamawiającego,

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie do 30 dni od przedłożenia faktury,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 18. Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

………………………………………...	            ……………………………………….

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY